Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego- projekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu …………. 2024 r. w Janowcu Kościelnym pomiędzy:

Rzymskokatolicką Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym

13-111 Janowiec Kościelny 72, NIP: 9840209801,  REGON: 040069590

reprezentowaną przez:

Księdza Dariusza Sielczaka – Proboszcza Parafii

zwaną dalej „Zamawiającym” a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez ………………………………………………….………………………………….……………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wspólnie zwanych „Stronami”,

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający  zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Roboty budowlane - wymiana okiennic oraz naprawa elementów konstrukcyjnych na wieżach w kościele rzymskokatolickim w Janowcu Kościelnym” (zwany dalej „pracami budowlanymi”).

- Prace budowlane przeprowadzone zostaną w budynku kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym (zwany dalej „Budynkiem”) zlokalizowanego pod adresem: 13-111 Janowiec Kościelny 72. Jednostka ewidencyjna: Janowiec Kościelny  281101_2.0009.224, nazwa obrębu: Janowiec Kościelny , numer obrębu: 0009, nr dz. 224. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej nr OL1N/00007229/2. Budynek wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko- mazurskiego pod numerem A-3798 na podstawie decyzji WKZ z dnia 11.05.1987 (cyt. z postanowienia WKZ).

- Umowa została zawarta pod warunkiem, że Zamawiający podpisze za pośrednictwem Gminy Janowiec Kościelny umowę dotacji (dalej: „Umowa dofinansowania”) w ramach Wstępnej Promesy  Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/6939/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji:  „Roboty budowlane - wymiana okiennic oraz naprawa elementów konstrukcyjnych na wieżach w kościele rzymskokatolickim w Janowcu Kościelnym” przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Brak ziszczenia się tego warunku do dnia 10.09.2024 r. powoduje automatyczne rozwiązanie Umowy bez konieczności składania osobnych oświadczeń oraz bez prawa do zgłaszania roszczeń przez Strony.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z przedłożoną ofertą (formularz ofertowy wraz z załącznikami) z dnia…., stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy, kosztorysem ofertowym (załącznik nr 2 do umowy) oraz załączoną w postępowaniu ofertowym dokumentacją, w tym opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (dokumentacja projektowa, pomocniczy przedmiar robót budowlanych, wymagane prawem pozwolenia).

- Zakres zamówienia obejmuje prace:

- Wymianę drewnianych okiennic (żaluzji)

- Wymiana drabiny wejściowej na wieżę,

- Remont schodów wejściowych na wieżę,

- Wymianie deskowania stropów wieży,

- Wymianę drewnianych drabin wewnętrznych,

- Uzupełnienie brakujących platform oraz drabin umożliwiających przejście w poziomie poddasza z jednej wieży na drugą

- Wykonać dojścia techniczne pomiędzy wiązarami dachowymi nad nawą główną.

- Umieszczenie nowych drabin w wieżach,

§ 2

Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji (dokumentacja projektowa, kopie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatorskiego,  dziennik budowy),

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia - w terminie uzgodnionym przez Strony,

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego od momentu przekazania placu budowy do dnia odbioru robót budowlano- konserwatorskich, stanowiących przedmiot zamówienia,

- uczestniczenie przedstawiciela Zamawiającego w radach zwoływanych przez Wykonawcę,

- dokonanie procedur odbiorowych.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania ofertowego, w tym opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa,

  - zapewnienie kadry technicznej i kierowniczej niezbędnej dla należytego prowadzenia inwestycji (zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym dla realizacji Remontu),

  - dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  wszystkich materiałów i sprzętów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

  - ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia jego przekazania Wykonawcy

  - użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

  - wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - nadzór i przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,

  - niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:

- wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

- wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia,

  - uiszczanie opłat za:

- pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,

- pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika,

  - pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,

  - naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

  - uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

  - prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,

  - uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,

  - doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu Remontu, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlano- konserwatorskich,

  - składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich,

  - zgłoszenie wykonania robót do odbioru,

  - wnioskowanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zatwierdzenie materiałów i urządzeń,

  - wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego co do ich jakości;

  - dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,

  - usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,

  - prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem przepisów BHP,  przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,

  - prowadzenie robót budowlanych w godzinach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym, z poszanowaniem obiektu kultu religijnego oraz uroczystości, które się w nim odbywają,

  - utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,

  - zgłaszanie do Zamawiającego informacji o planowanym zatrudnieniu Podwykonawcy/- ów celem uzyskania akceptacji Zamawiającego,

  - uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - komisyjne uzgadnianie wszelkich kwestii rozwiązań konserwatorskich, w szczególności rodzaju materiałów, doboru ich stężeń i ilości aplikacji, kolorystyki, stopnia ingerencji w zabytkową strukturę oraz powierzchni typowanej do wykonania poszczególnych rodzajów prac konserwatorskich. Wszystkie rozwiązania powinny być zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku stwierdzenia przez nich konieczności- również przez Przedstawiciela Warmińsko- Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych prób celem komisyjnego omówienia oraz wyboru odpowiedniego rozwiązania.

  - aktywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym, w tym:

- pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców,

- ścisła współpraca z Przedstawicielami Zamawiającego oraz Nadzorem Inwestorskim.

  - wykonanie dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad wykonawczych,

  - wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy w wersji elektronicznej oraz papierowej (3 egzemplarze),

  - wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej w wersji elektronicznej oraz papierowej (3 egzemplarze),

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 797; zm.; Dz.U. 2019 poz. 1579 oraz Dz. U. z 2021 poz. 784). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia.

- Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

- W sytuacji określonej w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy.

- Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

- Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- poniesienie kosztów ewentualnych przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość wykonanych robót; badania kontrolne sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót podstawowych,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

§ 3

Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Remont w terminie do dnia 31.12.2024 r.

§4

Wynagrodzenie oraz odbiór robót

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wraz z przeniesieniem na Inwestora majątkowych praw autorskich do powstałej dokumentacji oraz zezwoleniem na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz przeniesienia własności nośników Utworu wyniesie brutto: ………………….- zł (słownie: ……………………. złotych).

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje całość kosztów i wydatków Wykonawcy niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym koszty materiałów, robocizny, sprzętu, urządzeń i instalacji niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, jak również koszty wywozu, unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Remontu. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe, tj. stałe i niezmienne, obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy konieczne do realizacji przedmiotu umowy, nie podlega żadnym korektom i obowiązuje w podanej wysokości przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do upływu okresu gwarancji i rękojmi.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1, płatne będzie jednorazowo po realizacji całości przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie Remontu. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowić podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy udziale Wykonawcy ( w tym Kierownika Budowy).

- Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane w fakturze. Za datę zapłaty uważa się zaksięgowanie kwoty na koncie bankowym Wykonawcy.

- Odbiór robót następuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru prac.

- Do protokołu odbioru robót  dostarczone  dostarczane dokumenty odbiorowe, w tym min. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności dla materiałów użytych przez realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do udziału w odbiorze w wyznaczonym terminie.

- W przypadku nieuczestniczenia przez osoby reprezentujące Wykonawcę w odbiorze robót, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo jednostronnie przeprowadzić odbiór oraz podpisać jednostronnie stosowny protokół odbioru robót. W takim przypadku jednostronnie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru robót jest równoznaczny z protokołem odbioru podpisanym przez obie Strony.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady robót Zamawiający jest uprawniony do:

- odmowy odbioru robót, do czasu usunięcia stwierdzonych wad, o ile wady nadają się do usunięcia;

- żądania usunięcia stwierdzonych wad po raz drugi, o ile wady nadają się do usunięcia. 
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić innemu podmiotowi zastępcze ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

- w przypadku stwierdzenia wad w toku jednostronnego odbioru przez Zamawiającego, Zamawiający poinformuje o wadach Wykonawcę w formie pisemnej, wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.

§ 5

Autorskie prawa majątkowe

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza jest utworem, chronionym przez prawo autorskie (dalej: „Utwór”).

- W ramach wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w imieniu własnym i ewentualnych podwykonawców autorskie prawa majątkowe do Utworu na niżej wymienionych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i egzemplarzy utworu, w tym zwielokrotniania utworu – wytwarzanie bez żadnych ograniczeń ilościowych określoną techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optyczną, laserową oraz techniką cyfrową, przez wprowadzania do pamięci komputera (w tym RAM, twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych - w tym typu Internet i Intranet - w szczególności on-line;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń ilościowych, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy na dowolnym nośniku, na którym utwór utrwalono;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci informatycznych – typu Internet lub Intranet, on-line, na stronach internetowych oraz w ramach komunikacji na życzenie;

- w zakresie modyfikacji całości lub części utworu – prawo do korekt, zmian, przeróbek, prawo do łączenia całości lub fragmentów z innymi utworami;

- wprowadzenie do pamięci komputera i opublikowanie na stronie internetowej;

- wykonywanie potrzebnej ilości kopii (forma papierowa i elektroniczna).

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2, z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie własności Utworu.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, 
tj. prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami utworów oraz udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworów, własność wszystkich nośników, na których dokumentacja została utrwalona i przekazana Zamawiającemu.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych nastąpi wraz z przeprowadzeniem odbioru prac.

§ 6

Gwarancja

      - Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: ……………. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

      - Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę).

      - Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych.

      - Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

      - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

      - W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

      - W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

      - Jeżeli Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

      - W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi szkodą w bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

      - Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-mail:……………………………

      - W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

      - Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

      - Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

      - W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

  - zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

  - wszczęciu postępowania upadłościowego,

  - ogłoszeniu swojej likwidacji,

  - zawieszeniu działalności.

§ 7

Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokości:

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

      - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia w odbiorze etapu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za etap robót objęty odbiorem;

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Strony ustalają limit kar umownych, jakich każda ze Stron może żądać od drugiej Strony, których limit nie może przekroczyć łącznie 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Strony mają prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§8

Podwykonawcy

Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia:

  - podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą;

  - za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Inwestora jak za postępowanie własne.

  - Inwestor żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm Podwykonawców

§9

Ubezpieczenie

      - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania:

  - polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 380000,00 zł,

  - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano- montażowych (CAR/EAR) w tym ubezpieczenie placu budowy, mienia i robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą nastąpić w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z realizowanej umowy

      - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano- montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż ……..

      - Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.

      - Przed podpisaniem Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowych o których mowa w ust. 1 pkt.1) i pkt 2). Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie polisy/ polis stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

      - Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego.

      - Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakończenia realizacji umowy (klauzula rozruchu próbnego).

      - Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

§10

Odstąpienie od umowy

            - Inwestor ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

  - zwłoki Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 14 dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy;

  - ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

            - Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

  - zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora, z wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

  - nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;

  - wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega, bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

            - Inwestor ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

            - W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Inwestora, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Inwestorowi przysługuje prawo Odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

            - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 — 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

            - Inwestor ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 1-4, w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o wystąpieniu wskazanych tam okoliczności.

            - W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

  - sporządzenia przy udziale Inwestora, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Inwestora. W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Inwestor ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów;

  - zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;

  - pisemnego wezwania Inwestora do dokonania odbioru robót w  toku, w wyznaczonym terminie.

            - W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Inwestor jest zobowiązany do:

  - dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

  - przejęcia terenu budowy;

  - zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

            - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Inwestora do dnia odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.

§11

Zmiany umowy

            - Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów:

  - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

  - wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian zakresu inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

  - wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Inwestora i Wykonawcy;

  - wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

  - zmiany istotnych regulacji prawnych;

  - wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

  - wystąpienia przyczyn związanych ze zmianą procedur rozliczenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 1, w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności.

- Wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Inwestora i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Inwestor uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgoda zostanie uzyskana za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, ust. 2, i ust. 3 wymagają zgody obydwu Stron umowy i formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Katalog możliwych zmian umowy nie jest zamknięty. Każda zmiana umowy wymaga precyzyjnego uzasadnienia w protokole konieczności podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron umowy.

§15

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

            - Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec Kościelny 72

  - kontakt z administratorem, e-mail: kancelaria@parafiajanowieckoscielny.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnione podmioty uczestniczące w procesach realizacji zapisów niniejszej umowy,

  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas przewidziany przepisami prawa – co najmniej 10 lat od dnia zawarcia umowy.

  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  - ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Strony uzgadniają, że zapisy nie ujęte bądź odbiegające od Umowy dofinansowania zostaną wprowadzone do niniejszej Umowy aneksem.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Inwestor, a jeden egzemplarz Wykonawca.

- Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część stanowią:

Załącznik nr 1- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

Załącznik nr 2- szczegółowy kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3-  kopia polisy ubezpieczeniowej (polis ubezpieczeniowych).

INWESTOR:				      		          WYKONAWCA: