UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w Janowcu Kościelnym dnia …….2024 roku pomiędzy:

Gminą Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny

NIP: 98401620 34, REGON: 510743019

reprezentowaną przez:

Pana Piotra Rakoczy – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Pani Renata Mróz - Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………….

NIP: ………………………, REGON: ………………….,

Reprezentowanym przez: ………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania - zgodnie z zapytaniem ofertowym znak GT.271.10.2024 z dnia …………r., zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami prawa – zadania pn. Połcie Młode – miejscem rekreacji i odpoczynku.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne środki, maszyny, urządzenia oraz doświadczenie konieczne do wykonania ww. obiektu.

§ 2

Dokumentacja

- Zamawiający oświadcza, że uzyskał niezbędne pozwolenia oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do rozpoczęcia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu harmonogram robót, który stanowi załącznik nr 1 niniejszej umowy oraz jest jej integralną częścią.

§ 3

Oddanie terenu budowy

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Z przekazania terenu budowy Inwestor sporządzi protokół. Protokół zostanie podpisany przez przedstawicieli obu stron.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- wyposażenia zaplecza terenu budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placów składowych,

- utrzymywania terenu budowy w czystości i porządku,

- zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i spełnienia wymagań ochrony środowiska,

- usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych materiałów i odpadów po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania,

- przedstawienia Inwestorowi atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,

- zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy zgodnie z właściwymi przepisami BHP.

§ 4

Rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych

- Strony ustalają termin rozpoczęcia prac budowlanych niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

- Termin zakończenia prac strony ustalają na dzień 15 listopada 2024 r.

- Odbiór końcowy obiektu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ustalonej w ust. 2. Odbiór nastąpi w formie protokołu z uwzględnieniem postanowień § 8.

§ 5

- Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu jego maszyn i narzędzi.

- W celu wykonania obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy energię elektryczną oraz wodę.

§ 6

- Strony ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście (lub przez jego pracowników).

- Zlecenie robót dodatkowych odbywać się będzie w formie aneksu do umowy, w którym strony określą termin ich ukończenia.

§ 7

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 8

Odbiór końcowy obiektu

- Odbiór końcowy obiektu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia Wykonawcy zakończenia robót i gotowości do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 
Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół odbioru.

- Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca załączy karty techniczne i atesty zainstalowanych urządzeń i wyposażenia.

- Wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty zakończenia odbioru końcowego.

§ 9

Wynagrodzenie

- Za wykonanie obiektu, o którym mowa w § 1 umowy, Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……. (słownie: ……………………………………..).

- Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 jest kwotą ryczałtową.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od prawidłowo przedłożonej faktury VAT.

- Płatności wynagrodzenia Wykonawcy następować będą na jego rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Wykonawcę fakturze VAT.

§ 10

Kara umowna

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych 
w protokole odbioru zapłaci on Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu dokonania odbioru końcowego robót zapłaci on Wykonawcy karę umową w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

§ 11

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji na wybudowane ogrodzenie, na pozostałe elementy – zgodnie z gwarancją producenta (nie krócej jednak niż 24 miesiące). Termin liczy się od dnia odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy liczony od daty dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.

§ 12

Osoby do kontaktu

Strony ustalają osoby do kontaktu w sprawach realizacji zadania:

Ze strony Zamawiającego: Mateusz Moszczyński, tel. 697 548 453,

Ze strony Wykonawcy:. …………………………………………….

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

- Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd dla siedziby Zamawiającego

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca:

Załączniki do umowy:

- Harmonogram prac

- Formularz ofertowy